## Slide 1
Planning
Lancement du projet
Partie 4
01/08/24
Présentation du projet
Partie 3
- Création du site en PHP
- Création de la BDD
- Création de l’API en PHP
19/12/24-20/12/24
Partie 2
15/10/24-16/10/24
-Front-end HTML
-Mise en forme CSS du maquettage
-Codage JavaScript
Partie 1
01/08/24-02/08/24
-Charte graphique
-UML
-Maquettage
24/01/24 et 31/01/24
06/02/24
- Création des supports de présentation
- Documentation relative au projet
- Création des supports de présentation

## Slide 2
Partie 1: charte graphique/maquettage/UML
01/08/2024 – 02/08/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Création des outils de gestion de projet |  |  | 
Gestion de projet |  |  | 
UML |  |  | 
Arborescence |  |  | 
Maquettage |  |  | 

## Slide 3
Partie 2: Front-end
15/10/2024 – 16/10/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Mise en forme CSS du maquettage |  |  | 
Gestion de projet |  |  | 
Mise en forme JS du maquettage |  |  | 
Front-end HTML |  |  | 
Codage fonctionnalité UML en JS |  |  | 
Exploitation de l’API fournie |  |  | 

## Slide 4
Partie 3: Back-end
19/12/2024 – 20/12/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Création du site en PHP |  |  | 
Gestion de projet |  |  | 
Création de la BDD |  |  | 
Création de l’API en PHP |  |  | 
Conception du Quizz en JS |  |  | 

## Slide 5
Partie 4: Présentation
24/01/2025 et 31/01/2025
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Documentation relative au projet |  |  | 
Création du Support de présentation |  |  | 
Présentation du projet |  |  | 
Démonstration |  |  | 
Gestion de projet |  |  |