## Slide 1
Planning
Lancement du projet
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5
01/08/24
01/08/24-02/08/24
-Charte graphique
-UML
-Maquettage
Présentation du projet
15/10/24-16/10/24
-Front-end HTML
-Mise en forme CSS du maquettage
-Codage JavaScript
- Création du site en PHP
- Création de la BDD
- Création de l’API en PHP
19/12/24-20/12/24

## Slide 2
Partie 1: charte graphique/maquettage/ulm
01/08/2024 – 02/08/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Création des outils de gestion de projet |  |  | 
Suivi de projet |  |  | 
UML |  |  | 
Arborescence |  |  | 
Maquettage |  |  | 

## Slide 3
Partie 2: Front-end
15/10/2024 – 16/10/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Mise en forme CSS du maquettage |  |  | 
Suivi du projet |  |  | 
Mise en forme JS du maquettage |  |  | 
Front-end HTML |  |  | 
Codage fonctionnalité UML en JS |  |  | 
Exploitation de l’API fournie |  |  | 

## Slide 4
Partie 3: Back-end
19/12/2024 – 20/12/2024
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Creation du site en PHP |  |  | 
Suivi de projet |  |  | 
Création de la BDD |  |  | 
Création de l’API en PHP |  |  | 

## Slide 5
Partie 4: Déploiement
../../2025 – ../../2025
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Plan de déploiement |  |  | 
Suivi de projet |  |  | 
Plan de test |  |  | 
sécurisation |  |  | 

## Slide 6
Partie 5: présentation
../../2025 – ../../2025
Taches | Gabriel | Michael | Claude
Documentation relative au projet |  |  | 
Support de présentation |  |  | 
Présentation du projet |  |  | 
sécurisation |  |  |